## PHẦN A — THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

### 1. Lựa chọn độ dài Sprint

Chọn Sprint kéo dài 2 tuần, toàn dự án gồm 4 Sprint trong 8 tuần. Độ dài này giúp đội thường xuyên kiểm tra kết quả, nhận phản hồi và điều chỉnh Product Backlog khi yêu cầu thay đổi

### 2. Phân công vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner | Xác định mục tiêu sản phẩm, quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog, làm rõ yêu cầu nghiệp vụ |
| Scrum Master | Hỗ trợ đội thực hiện Scrum, tổ chức các sự kiện Scrum, loại bỏ trở ngại và bảo vệ Sprint khỏi những thay đổi gây ảnh hưởng |
| Development Team | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tạo ra phần sản phẩm hoàn thành trong mỗi Sprint |

### 3. Sự kiện Scrum quan trọng

Sprint Review: Đội trình bày kết quả Sprint với các bên liên quan để nhận phản hồi, kiểm tra mức độ đáp ứng yêu cầu và điều chỉnh Product Backlog

Sự kiện này thể hiện trụ cột Thanh tra và Thích nghi

## PHẦN B — PRODUCT BACKLOG VÀ ƯU TIÊN HÓA BẰNG MOSCOW

### 1. Tiêu chí ưu tiên

- Must have: Chức năng bắt buộc để chương trình Loyalty vận hành đúng quy tắc nghiệp vụ

- Should have: Chức năng quan trọng nhưng có thể triển khai sau mà không làm chương trình ngừng hoạt động

- Could have: Chức năng bổ sung, cải thiện trải nghiệm người dùng

- Won't have this time: Chưa thực hiện trong phạm vi 8 tuần của dự án

### 2. Product Backlog

| Mã | Hạng mục | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tích điểm sau thanh toán | Cộng 1 điểm cho mỗi 10.000đ của đơn hàng thành công | Must |
| US02 | Thu hồi điểm khi hủy/hoàn đơn | Thu hồi điểm đã cộng nếu đơn hàng bị hủy hoặc hoàn | Must |
| US03 | Đổi điểm lấy ưu đãi | Cho phép đổi 100 điểm lấy ưu đãi trị giá 20.000đ | Must |
| US04 | Kiểm tra số dư điểm | Hiển thị số điểm hiện có và ngăn đổi vượt số dư | Must |
| US05 | Xem lịch sử giao dịch điểm | Hiển thị lịch sử tích điểm, đổi điểm và thu hồi điểm | Should |
| US06 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Thông báo cho khách hàng khi điểm sắp hết hạn | Should |
| US07 | Tự động hết hạn điểm | Tự động trừ điểm sau 12 tháng hiệu lực | Must |
| US08 | Hiển thị hạn sử dụng điểm | Hiển thị thời hạn sử dụng của điểm cho khách hàng | Could |
| US09 | Gợi ý ưu đãi cá nhân hóa | Đề xuất ưu đãi dựa trên lịch sử mua hàng | Won't have this time |

### 3. Danh sách đưa vào Sprint 1

| Mã | Hạng mục | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| US01 | Tích điểm sau thanh toán | Must |
| US02 | Thu hồi điểm khi hủy/hoàn đơn | Must |
| US03 | Đổi điểm lấy ưu đãi | Must |
| US04 | Kiểm tra số dư điểm | Must |
| US07 | Tự động hết hạn điểm | Must |
| US05 | Xem lịch sử giao dịch điểm | Should |
| US06 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Should |

Sprint 1 triển khai toàn bộ 5 hạng mục Must và tối đa 2 hạng mục Should theo giới hạn nguồn lực đã cho

## PHẦN C — ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

### 1. Hạng mục được chọn

US01 – Tích điểm sau thanh toán

### 2. Acceptance Criteria

AC1 – Tích điểm thành công

- Given: Khách hàng có đơn hàng trị giá 100.000đ đã thanh toán thành công

- When: Hệ thống xử lý tích điểm cho đơn hàng

- Then: Hệ thống cộng 10 điểm vào tài khoản khách hàng

AC2 – Đơn hàng chưa thanh toán thành công

- Given: Khách hàng có đơn hàng chưa thanh toán thành công

- When: Hệ thống xử lý đơn hàng

- Then: Hệ thống không cộng điểm cho đơn hàng đó

AC3 – Đơn hàng bị hủy sau khi tích điểm

- Given: Đơn hàng trị giá 100.000đ đã được cộng 10 điểm

- When: Đơn hàng bị hủy hoặc hoàn

- Then: Hệ thống thu hồi 10 điểm đã cộng từ tài khoản khách hàng

### 3. Definition of Done

- Mã nguồn được kiểm tra và tuân thủ quy ước lập trình của dự án

- Các kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp liên quan đều đạt yêu cầu

- Chức năng được kiểm tra trên môi trường thử nghiệm và không còn lỗi nghiêm trọng

- Tài liệu kỹ thuật liên quan được cập nhật

- Product Owner xác nhận kết quả đáp ứng yêu cầu của hạng mục

## PHẦN D — XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

### 1. Quy trình tiếp nhận thay đổi

- Product Owner tiếp nhận yêu cầu đổi tỷ lệ từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ và đánh giá mức độ ưu tiên

- Scrum Master trao đổi với Product Owner và Development Team để đánh giá ảnh hưởng đến mục tiêu Sprint

- Nếu thay đổi không ảnh hưởng mục tiêu Sprint, Product Owner cập nhật Product Backlog để đội thống nhất cách thực hiện

- Nếu thay đổi làm ảnh hưởng mục tiêu Sprint, Product Owner và đội trao đổi để thống nhất phương án; không tự ý đưa thêm công việc làm gián đoạn Sprint hiện tại

- Yêu cầu mới được ưu tiên triển khai ở Sprint tiếp theo nếu chưa thể thực hiện trong Sprint hiện tại

### 2. Ảnh hưởng đến các tài liệu

- Product Backlog: Cập nhật tỷ lệ quy đổi mới từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ, điều chỉnh thứ tự ưu tiên nếu cần

- Acceptance Criteria: Cập nhật các kịch bản đổi điểm để kiểm tra đúng giá trị ưu đãi mới

- Definition of Done: Không cần thay đổi nếu các tiêu chí hoàn thành chung vẫn phù hợp; chỉ cập nhật khi có yêu cầu mới về kiểm thử, tài liệu hoặc chất lượng sản phẩm